Los nuevos juzgados de Estella entrarán en funcionamiento durante el primer trimestre de 2010

El consejero Caballero ha visitado las obras, que marchan conforme a las previsiones, con la estructura y albañilería interior completadas

Viernes, 5 de junio de 2009.  El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero Martínez, ha visitado hoy las obras de los nuevos juzgados de Estella, que marchan conforme a las previsiones, de manera que se mantienen las fechas manejadas para la finalización de las obras,  el 2 de diciembre de este año, y puesta en funcionamiento durante el primer trimestre de 2010.

En compañía de la alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza, el consejero Caballero ha comprobado cómo, después de once meses de obras – comenzaron el 2 de junio, tras la colocación de la primera piedra por parte del Presidente Miguel Sanz- el volumen de obra ejecutado en la parcela ocupada por el antiguo cuartel militar es de 1.500.000 euros aproximadamente, de los 5.529.448,70 euros de licitación.

Las obras fueron adjudicadas a la agrupación Obrascón Huarte Lain S.A. y Construcciones Luciano Elcarte S.L.. Se ha ejecutado completamente la estructura y la albañilería interior y la mayor parte de la cubierta inclinada y han comenzado los trabajos de las instalaciones y carpinterías. También se han definido los acabados de los futuros revestimientos.

El Gobierno de Navarra va a invertir 6,5 millones de euros en este proyecto, además de los 5,5 millones mencionados otro en la urbanización y mejora del entorno.

Como se recordará, el edificio está destinado principalmente a Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, nuevas dependencias de la Policía Foral y oficinas del Colegio de Abogados. El proyecto garantiza la independencia de funcionamiento de los tres usos y, en consecuencia, cada uno de ellos dispondrá de acceso independiente y sus circulaciones internas no se interferirán.

Contará con tres plantas más entrecubierta de instalaciones. En la planta baja se ubicará el acceso al público, los juzgados (registro civil, forense y dos salas de vistas), la comisaría y el colegio de abogados.

En la primera planta habrá también cuatro juzgados y una serie de usos vinculados a los mismos (despachos de procuradores, despacho del fiscal, salas de espera…). La segunda planta no tiene uso definido y el espacio libre bajo cubierta se destina en su totalidad a instalaciones del edificio.

Además se ha proyectado un sótano donde se incluirá un garaje compartido por comisaría y juzgados con diez plazas de aparcamiento, así como celdas y dependencias policiales (vestuarios, filiación, etc) y archivos judiciales y de pruebas de convicción.

Aspecto exterior y organización del espacio interno

El proyecto contempla la construcción de un único volumen, un prisma de planta rectangular y tres alturas coronado por una cubierta a cuatro aguas que vuela en los cuatro lados del prisma. La superficie total construida del edificio será de 5.494 metros cuadrados (sótano, planta baja, primera planta, segunda y entrecubierta). La imagen exterior del edificio refuerza la idea de volumen unitario en el que solo se diferencian los usos en los accesos.

El tratamiento de las fachadas con granito en dos colores diferencia dos niveles. En la planta baja se ha optado por un granito negro que destaca el carácter noble de la planta de acceso y unifica los huecos de las cuatro fachadas que adoptan una disposición variable según la orientación y los usos interiores. En las plantas elevadas se ha seleccionado un granito gris claro para los paños macizos y se ha optado por repetir una ventana de directriz vertical con entrepaños metálicos de aluminio lacado. Esta solución agrupa las ventanas de cada planta y éstas con las de la planta superior, definiendo un único gran paño de vidrio y metal por fachada que permite iluminar los espacios de trabajo.

En la planta baja, el acceso principal al edificio se produce por la fachada suroeste. Un vestíbulo de cuatro metros de altura ordena las circulaciones de los juzgados y sus distintas dependencias y salas.

En esta misma planta, el Colegio de Abogados ocupa un espacio de 130 metros cuadrados en la fachada noroeste desde donde se accede al mismo de forma independiente. Por su parte, la comisaría tendrá una superficie de 250 metros cuadrados en el extremo noreste del edificio y se accederá a la misma desde la fachada noroeste. Una escalera interior conectará la comisaría con sus dependencias de la planta sótano (celdas y área de presos). Desde la comisará se podrá acceder, en casos de necesidad, a todas las dependencias del juzgado.

La planta primera se dedicará íntegramente a juzgados. Se prevén hasta cuatro, cuando el edificio esté en pleno rendimiento. En la planta segunda, por su parte, sólo se ejecutarán los núcleos de comunicación y los mínimos necesarios que garanticen la habitabilidad del edificio.

Más de 40 millones de inversión entre 1999 y 2012

Cabe destacar que, con el edificio de Tudela y la nueva ampliación del Palacio de Justicia, al término de la presente legislatura habrán sido renovados todos los espacios de Justicia, lo que contribuirá a dignificar la institución así como a mejorar la comodidad de quienes trabajan en ella y de los ciudadanos que acuden a sus dependencias

Desde que en 1999 recibió las transferencias, el Gobierno de Navarra ha invertido alrededor de 25 millones de euros en la mejora de la Administración de la Justicia. De lo gastado entre 2000 y 2007, el 53,25%, concretamente 13,3 millones, se ha destinado a la construcción y adaptación de edificios y un 38% (9,6 millones) a la actualización de procesos de información y programas informáticos.

Respecto a la inversión en edificios, esta cuantía se ha destinado a la ampliación en dos plantas del Palacio de Justicia, la construcción de los juzgados en Aoiz y Tafalla y la rehabilitación del Instituto Navarro de Medicina Legal.

Además, el Gobierno de Navarra prevé invertir 6,24 millones en la ampliación, en otras dos plantas, del Palacio de Justicia de Pamplona, en el módulo sur. De esta manera, se crearán 3.325 metros cuadrados construidos, lo que supone un incremento del 22% de la superficie existente, de 15.099 actuales a los 18.424 metros cuadrados. También se construirá un nuevo edificio de juzgados en Tudela, con una inversión aproximada de 10 millones de euros.

Nota: en la sección de "Actualidad" de www.navarra.es se ofrece una fotografía relacionada con esta nota de prensa.